东莞迎宾馆海鲜鱼池项目（重新采购）

磋

商

文

件

项目编号：GDZHCG23034

采购人：东莞迎宾馆酒店有限公司

采购代理机构：广东志合项目管理有限公司

二〇二三 年七月

目录

第一部分  磋商邀请函	3

第二部分  供应商须知	6

一、说明	6

二、磋商文件	8

三、响应文件的编制	9

四、响应文件的提交	12

五、磋商与评审	13

六、合同授予	24

七、合同签订和履行	24

八、询问、质疑、投诉	25

第三部分  合同书格式	27

第四部分  用户需求书	36

第五部分  响应文件格式	42

一、价格文件（独立成册）	43

二、商务文件	45

三、技术文件	59

四、唱标信封	63

五、附件（以下参考格式文件由供应商根据需要选用）	64

## 第一部分  磋商邀请函

磋商邀请函

广东志合项目管理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受东莞迎宾馆酒店有限公司（以下简称“采购人”）的委托，现就东莞迎宾馆海鲜鱼池项目（重新采购）进行公开竞争性磋商，欢迎有实施能力和资质的供应商参加磋商。

1.项目名称：东莞迎宾馆海鲜鱼池项目（重新采购）；

项目编号：GDZHCG23034；

资金来源：自筹资金；

采购预算：180124.00元；

2.采购内容：

本项目的招标范围及服务要求详见磋商文件《用户需求书》。

3. 供应商资格要求

3.1供应商必须具有独立承担民事责任能力的企业或事业单位法人或其它组织（提供营业执照复印件并加盖公章）；

3.2供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

3.3供应商参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（供应商资格声明函）；

3.4供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或严重违法失信行为”记录名单（以采购代理机构投标（响应）截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）

3.5本项目不接受联合体。

4. 获取磋商文件的时间、方式。

4.1采购公告公示期限：详见采购公告及其变更公告（如有）

4.2获取磋商文件时间：详见采购公告及其变更公告（如有）

4.3获取磋商文件方式：现场登记领取。供应商应在规定时间内至采购代理处登记领取磋商文件。

5. 递交响应文件截止时间、开标时间、地点及开标事宜

5.1递交响应文件时间：详见采购公告及其变更公告（如有）

5.2响应截止及开标时间：详见采购公告及其变更公告（如有）

5.3递交响应文件及开标地点：广东省东莞市南城街道西平三路3号2栋11单元301室

开标事宜：届时请各供应商的法定代表人或其正式授权代表务必携带有效身份证明签名报到，以证明其出席；否则，其响应文件将被拒绝。

6.本次采购的响应保证金：本项目无需提供响应保证金。

7.采购代理机构、采购人不负责供应商准备响应文件和提交响应文件所发生的任何成本或费用。

8.本项目公告在以下媒体发布：

采购公示在东莞实业投资控股集团官网（http://www.dgsy.com.cn/www/index.jsp）、广东志合项目管理有限公司官网（http://www.gdzhihe.cn/）发布。

中标公示在东莞实业投资控股集团官网（http://www.dgsy.com.cn/www/index.jsp）发布。

9.有关本次采购之事宜，可按下列形式查询：

采购人名称：东莞迎宾馆酒店有限公司

地址：东莞南城区桃园路1号（植物园南）东莞迎宾馆。

联系人：晁小姐          联系电话：0769-38883999

采购代理单位名称：广东志合项目管理有限公司

地址：广东省东莞市南城街道西平三路3号2栋11单元301室

邮政编码：523000                    联系人：周先生

联系电话：0769-22333556        邮箱地址：48463673@qq.com

## 第二部分  供应商须知

### 一、说明

1．适用范围及资金来源

1.1本次采购标的为 东莞迎宾馆海鲜鱼池项目（重新采购） ，详细要求见《用户需求书》。

1.2资金来源：自筹资金。

2．定义

2.1采购人：东莞迎宾馆酒店有限公司。

2.2供应商：指向采购人提供货物或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.3 磋商小组：指依法组建，负责本次评审工作的临时性机构。

2.4日期：指公历日。

2.5时间: 指北京时间。

2.6合同:指由本次磋商所产生的合同或合约文件。

2.7磋商文件中所规定“书面形式”，是指任何手写的、打印的或印刷的方式，通讯方式包括专人递交或传真发送。

3．供应商的资格条件

3.1供应商必须具有独立承担民事责任能力的企业或事业单位法人或其它组织（提供营业执照复印件并加盖公章）；

3.2供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

3.3供应商参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（供应商资格声明函）；

3.4供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或严重违法失信行为”记录名单（以采购代理机构投标（响应）截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；

3.5本项目不接受联合体。

4．合格的工程和服务

4.1本次招标项目的质量要求：达到国家或行业质量检验评定的合格标准 。并满足磋商文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

4.2与工程建设有关的而服务是指为完成工程所需的勘察、设计、监理等服务，除此之外还包括工程建设中的项目管理服务、造价咨询服务、招标代理服务、跟踪审计服务等。

4.3验收

4.3.1验收工作由采购人（或采购人指定的单位）与供应商共同进行。

4.3.2在验收时，供应商应向采购人提供工程的相关资料，按采购人提出的方式验收。

5．磋商费用

5.1 采购代理机构、采购人不负责供应商准备响应文件和提交响应文件所发生的任何成本或费用。

5.2采购代理服务费由中标单位支付，采购机构代理服务收费标准：中标服务费根据国家计委[计价格[2002]1980号]文和国家发改委[发改办价格[2003]857号]文及相关规定向中标单位收取，按差额定率累进法计算，以中标通知书中确定的中标总金额作为收费的计算依据；代理服务费不足6000元的按6000收取。

6. 联合体投标（适用于联合体投标项目）

6.1本项目不接受联合体响应。

### 二、磋商文件

7．磋商文件的组成

7.1磋商文件包括：

7.1.1 磋商邀请函；

7.1.2 磋商须知；

7.1.3 合同书格式；

7.1.4 用户需求书；

7.1.5 响应文件格式。

7.1.6在采购过程中由采购采购单位发出的修正和补充文件等。

7.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料或者响应文件没有对磋商文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其响应被拒绝，或被认定为无效响应。

8．磋商文件的澄清或修改

8.1采购人或采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改的。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在响应截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足5日的，采购代理机构将顺延提交响应文件的截止时间，并在指定的采购信息发布媒体上发布更正公告。

8.2采购期间，供应商有义务上网查看，公告一经上网发布，即视为送达。供应商应于收到该澄清或修改文件的二十一四小时内以书面形式给予确认。

8.3磋商文件的澄清或者修改内容作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。当磋商文件、磋商文件的澄清或修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件内容为准。

### 三、响应文件的编制

9．响应文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关响应的所有来往函件均应使用简体中文书写。供应商提交的支持资料和已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9.2 除非磋商文件在技术规格中另有规定，供应商在响应文件中及其与采购代理机构和采购人所有往来文件中的所有计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

10．响应文件的组成

10.1 供应商编写的响应文件应包括价格文件、商务文件、技术文件和唱标信封。

10.2响应文件的构成应符合法律、法规及磋商文件的要求。

10.3对磋商文件“用户需求”部分作出书面响应，包括但不限于采购时主要需求等

11．响应文件格式

供应商应按磋商文件的规定以及附件要求的内容和格式完整地填写（表格可以按同样格式扩展）和提供资料，供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

12．响应文件的编制、数量和签署

12.1供应商应提交一套正本（包括价格文件、商务、技术文件）、三套副本（包括价格文件、商务文件、技术文件）、一份唱标信封(内附电子光盘)的响应文件。

| 序号 | 响应文件类型 | 响应文件名称 | 份数 | 装订 | 包装 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正本 | 价格文件 | 1 | 每份独立装订 | 一起密封包装 |
|  |  | 商务技术文件 | 1 | 每份独立装订 |  |
| 2 | 副本 | 价格文件 | 3 | 每份独立装订 |  |
|  |  | 商务技术文件 | 3 | 每份独立装订 |  |
| 3 | 唱标信封 | 唱标信封 | 1 |  | 单独密封包装(内附全套响应文件电子光盘或U盘) |

注:

1.供应商应提交一套正本（包括价格文件、商务、技术文件，）、三套副本（包括价格文件、商务、技术文件）一起密封包装和一份唱标信封的响应文件,电子文件内容应包含价格文件、商务、技术文件。

2.供应商应当对响应文件进行装订（所有文件均不允许采用活动夹方式装订）。

12.2响应文件正本均需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权代表签字或盖章。响应文件的副本可采用正本的响应文件复印件，每套响应文件应当标明“正本”、“副本”的字样。若正本与副本不符，以正本为准。

12.3 响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或其正式授权代表在旁边签字或盖章才有效。

12.4供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并接受采购代理机构、采购人等对其中任何资料进行核实的要求。

12.5传真或电传的响应文件将拒绝接收。

12.6响应文件要求盖章的需加盖供应商公章，响应文件的“正本”及所有“副本”的封面及骑缝均须由供应商加盖供应商公章。

12.7电子文件内容包括：由供应商自行制作的与正本文件一致的所有文件。电子文件由光盘储存，并注明供应商名称及项目名称、项目编号。

13．报价说明

13.1本采购项目的投标（响应）报价采用报价形式详见用户需求。

13.2投标报价包括供应商为完成采购项目所需的一切成本、费用、税金和利润。

13.3投标（响应）报价应包括所提供货物或服务所需的专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

13.4若报价小写与大写存在差异，以大写为准（存在明显错误除外）。

13.5成交后开出的所有发票必须与成交供应商的名称一致。

14．响应货币

供应商以人民币进行报价。

15．响应有效期

15.1 响应文件应根据供应商须知的规定在响应截止日后的90天内保持有效。

15.2 特殊情况下，在原有响应有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长响应有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购代理机构的这种要求，其响应保证金将可退还。接受响应有效期延长的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件，而只会被要求相应地延长其响应保证金的有效期。在这种情况下，根据供应商须知响应保证金的有关规定将在延长了的有效期内继续有效。

16．响应保证金

16.1供应商应按照磋商文件规定的金额和办法提交响应保证金，响应保证金作为响应的一部分，与响应文件一同递交。

16.2凡没有按磋商文件的规定随附有效的响应保证金的响应，将被视为非响应性响应予以拒绝。

16.3响应保证金有效期应当与响应有效期一致。采购人如果按照磋商文件的规定延长了响应文件有效期，则响应担保的有效期也相应延长。

16.4成交人在签订合同并按磋商文件规定提交履约担保金后，携带响应保证金汇入情况说明、响应保证金汇款单复印件（加盖公章）和合同正本到采购人处办理响应保证金（无息）退回手续。

16.5 响应保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因供应商的行为而蒙受损失，采购代理机构、采购人在因为供应商的行为受到损害时其响应保证金可不予退还。

16.6未成交供应商的响应保证金自成交通知书发出后5个工作日内退还（不计利息）。

16.7成交供应商的响应保证金自合同签订之日起5个工作日内退还（不计利息）。

16.8有下列情形之一的，响应保证金将不予退还：

16.8.1供应商在磋商文件规定的响应有效期内撤销响应文件的。

16.8.2成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的，在签订合同时向采购人提出附加条件的。

16.8.3成交人将本项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的。

16.8.4供应商提供虚假响应文件或虚假补充文件的。

### 四、响应文件的提交

17．响应文件的标记和密封

17.1供应商应将响应文件（正本、副本）、唱标信封分开单独密封包装。在密封袋上标明“响应文件”、“唱标信封”的字样，并在密封袋的封口处加盖供应商公章。

17.2在响应文件密封袋上均应标明以下内容：

① 收 件 人：广东志合项目管理有限公司；

② 项目名称：东莞迎宾馆海鲜鱼池项目（重新采购）；

③ 项目编号：              ；

④        年   月   日   时   分开标，此时间以前不得开封；

⑤ 标明供应商名称、地址、联系人和电话以及文件的种类（如价格文件、商务技术文件、唱标信封等）。

17.3如供应商的响应文件未按照磋商文件规定标记和密封的，采购代理机构将不承担响应文件提前开封的责任。

17.4响应样品（如有）：为方便评审，供应商在提供样品时，应使用透明的外包装或尽量少用外包装，但须在样品表面显著位置按17.2款要求标记。

18．提交响应文件截止时间

18.1供应商应在磋商文件规定的截止日期和时间前，将响应文件送达到指定地点。

18.2采购代理机构可按照磋商文件规定以澄清或修改通知的方式，酌情延长提交响应文件的截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止时间，均以延长后新的提交响应文件截止时间为准。

19．迟交的响应文件

供应商在响应截止时间之后提交的响应文件，采购代理机构将拒绝接收。

20．响应文件的补充、修改与撤回

20.1 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回，并以书面形式通知采购代理机构。在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其响应文件做出任何的补充和修改。

20.2 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按磋商文件要求的签署、盖章，作为响应文件的组成部分。并按照磋商文件规定密封和标记的要求提交，并在响应文件密封袋上标明“补充、修改”或“撤回”字样。

20.3在提交响应文件截止时间至响应有效期满之前，供应商不得撤回其响应文件，否则其响应保证金将不予退还。

### 五、磋商与评审

21．开标及磋商过程

21.1采购代理机构按照磋商文件规定的时间和地点组织公开开标，并邀请所有供应商代表参加。

21.2按磋商文件规定提交撤回通知的响应文件不予开封，并退回给供应商。

21.3 开标程序

21.3.1 开标会由采购代理机构主持，供应商的法定代表人或经其正式授权代表务必携带有效身份证明准时参加开标会并签名报到，以证明其出席。供应商的法定代表人或经其正式授权代表未参加开标会的，其响应将被拒绝。

21.3.2 开标时，由供应商或者其推选的代表检查响应文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布供应商名称、响应价格和磋商文件规定的需要宣布的其他内容。

21.3.3 供应商不足3家的，不得开标；

21.3.4开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各供应商代表和相关工作人员签字确认。

21.3.5供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

21.4 磋商过程

21.4.1 磋商小组应当对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行评审。磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

21.4.2 供应商未能通过资格、符合性审查被认定为无效响应。只有全部满足《资格性、符合性审查表》所列各项要求的响应才是有效响应，只要不满足资格、符合性条款中所列各项要求之一的，将被认定为无效响应。对响应有效性认定意见不一致的，磋商小组按照少数服从多数的原则确定。

21.4.3 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商（以供应商签到顺序为准）分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

21.4.4 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

21.4.5 在磋商中，磋商小组及有关当事人应当严格遵守保密原则，任何人不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

21.4.6 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组要求所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内提交最后磋商报价。

21.4.7 如出现磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组按照少数服从多数的原则，投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案在规定的时间内提交最后磋商报价（最后磋商报价时间由磋商小组视磋商进程决定）。

21.4.8 已提交响应文件的供应商，在提交最后磋商报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的投标保证金。

21.4.9 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过资格、符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

21.4.10 评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告

22.响应文件的有效性

22.1开标时，出现下列情形之一的，应当作为无效响应文件，不得进入评审，并将其响应文件退回：

22.1.1响应文件未按照本须知第17款的要求密封和标记的；

22.1.2未按照磋商文件规定购买磋商文件截止时间内购买磋商文件的。

23．磋商小组与评审方法

23.1磋商小组。

23.1.1本次采购依法组建磋商小组。磋商小组由采购人代表和评审专家共3人组成。

23.1.2磋商小组将按照磋商文件确定的评审方法进行评审、提交评审报告并推荐成交候选人。对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权按法律、法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于各供应商。

23.1.3磋商小组成员（不含采购人代表）有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避：

23.1.3.1三年内在参加该采购项目供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问；

23.1.3.2配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问；

23.1.3.3与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况。

23.1.3.4就该采购项目磋商文件征询过意见的。

23.2评审原则和评审方法

23.2.1评审工作应依据相关法律、法规的规定，遵循“公平、公正、客观、择优”的原则进行。磋商小组将按照规定只对通过初步评审的响应文件进行评审和比较。磋商小组不保证最低响应报价成交。

23.2.2评审方法：本次采购的评审方法采用综合评分法，综合评分法是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。

23.2.3评审办法：按照评审程序的规定和依据评分标准，各评委就每个供应商的商务状况、技术状况及其对磋商文件要求的响应情况进行评议和比较，独立评出其商务评分和技术评分。对各评委的评分算术平均值即为该供应商的商务评分和技术评分。然后，评出价格得分。将商务评分、技术评分和价格评分相加得出综合得分（保留小数点后两位数）。

23.2.4评审步骤：先进行初步评审，再进行商务、技术及价格评审（磋商环节在供应商通过初步评审后进行）。

24．响应文件的评审

24.1 响应文件初步评审。

24.1.1资格性检查。磋商小组应当依法对供应商的资格进行审查。

24.1.2符合性审查。磋商小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

24.1.3资格性检查和符合性检查过程中，供应商响应文件有下列情形之一的，被认定为无效投标（响应）:

1）供应商未按磋商文件要求提交响应保证金；

2）供应商不满足磋商文件中规定的资格要求；

3）投标（响应）报价超出最高限价（预算）或低于成本价；

4）响应文件不完整或响应文件份数不足；

5）响应文件未按磋商文件要求制作签署盖章；

6）投标（响应）有效期及项目服务期限不符合要求；

7）响应文件不符合磋商文件中带“★”号要求的内容；

8）主要内容不满足磋商文件用户需求的要求，或重要指标有重大偏离或保留；

9）投标（响应）报价不是固定价或投标方案不是唯一；

10）法律、法规和磋商文件中规定的其他无效投标情形。

24.2 响应文件的澄清。

24.2.1对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

24.2.2供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

24.3投标（响应）价格的核准

24.3.1响应文件报价出现前后不一致的，除磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

24.3.1.1响应文件中开标一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

24.3.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.3.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

24.3.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知24.2.2的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标（响应）无效。

24.3.2磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。

24.4磋商

24.4.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行一轮磋商，在磋商中，磋商小组及有关当事人应当严格遵循保密原则，任何人不得透露与磋商有关的供应商的技术、价格和其他信息。

24.4.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容，并应当以书面形式通知所有参加磋商的供应商。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。

24.4.3供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件（或补充以书面材料），并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。补充文件是响应文件的组成部分。

24.4.4磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。提交最后报价的供应商少于3家的，采购代理机构将依据相关规定执行。

24.5响应文件的比较与评价

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

24.5.1商务评分：磋商小组对供应商的商务状况及响应程度进行评议和比较，并依据评分标准，评出其商务评分。

24.5.2技术评分：磋商小组对供应商的技术状况及响应程度进行评议和比较，并依据评分标准，评出其技术评分。磋商小组评委按评审标准独立进行技术评审，得出技术评分。当磋商小组为三人时，所有评委对同一份响应文件技术评审，总评分的算术平均值即为该供应商的技术评分最终综合得分；当磋商小组为五人时，在所有评委对同一份响应文件技术评审的总评分中，去掉一个最高分和一个最低分，计算剩余总评分的算术平均值即为该供应商的技术评分最终综合得分；当磋商小组为七人及以上单数时，在各评委的技术打分中，以同一评委对不同供应商的最高技术评分减去最低技术评分的结果进行比较，去掉分差最大评委对所有供应商的技术打分（出现分差相同时，以同一评委对不同供应商的最高技术评分减去次最低技术评分的结果进行比较，如此类推），在所有剩余评委对同一份响应文件技术评审的总评分中，去掉一个最高分和一个最低分，计算剩余总评分的算术平均值即为该供应商技术评审的最终综合得分。

24.5.3价格评分: 本项目的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标（响应）价格最低的投标（响应）报价为评审基准价，其价格分为满分，高于评审基准价的报价得分公式如下：

价格得分＝（评标基准价/投标（响应）报价）×价格分值

评标基准价：满足磋商文件要求且投标（响应）价格最低的投标（响应）报价。

投标（响应）报价：按磋商文件规定调整后的投标（响应）报价。

评审过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

24.5.4评分标准

1、评委考核打分的评分因素及分值:总分100分

| 序号 | 评分因素 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 商务 | 20分 |
| 2 | 技术 | 50分 |
| 3 | 价格 | 30分 |
| 总 分 |  | 100分 |

2、评分因素分值的具体分配：

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务评分（20分） |  |  |  |
| 1 | 业绩 | 15分 | 2019年1月1日至今完成的装修工程或鱼池工程的业绩，每提供一个业绩得3分，本项最高得15分（以合同签订时间为准）； （须提供合同书关健页复印件并加盖公章，不提供不得分） |
| 2 | 服务响应 | 5分 | ①投标人承诺接到采购人通知后1小时内到达采购人指定地点的，得5分； ②投标人承诺接到采购人通知后2小时内到达采购人指定地点的，得3分； ③投标人承诺接到采购人通知后3小时内到达采购人指定地点的，得1分； ④其他得0分。 注：须提供服务响应承诺书并加盖投标人公章。 |
| 技术评分（50分） |  |  |  |
| 1 | 主要施工方案及技术措施方案 | 15分 | 根据磋商响应人提供方案计划（包括但不限于项目方案的合理、可操作性，施工流程、关键节点及保证措施）进行评审： ①项目方案的合理、可操作性，施工工序、工期关键节点及保证措施可行性比较好，得15分； ②项目方案的合理、可操作性，施工工序、工期关键节点及保证措施可行性较好，得11分； ③ 项目方案的合理、可操作性，施工工序、工期关键节点及保证措施一般，得7分； ④项目方案的合理、可操作性，施工工序、工期关键节点及保证措施较差，得3分； ⑤未提供对应方案的不得分。 |
| 2 | 质量保障措施 | 10分 | 根据投标人提供质量保障措施方案（包括但不限于质量目标、项目质量的控制和检验手段）进行评审： ①质量目标非常明确、项目质量的控制非常详细、检验手段非常科学，得10分； ②质量目标比较明确、项目质量的控制较为详细、检验手段比较科学，得7分； ③质量目标基本明确、项目质量的控制一般、检验手段一般，得4分； ④质量目标不够明确、项目质量的控制较差、检验手段不够科学，得1分； ⑤未提供对应方案的不得分。 |
| 3 | 项目进度保障措施 | 10分 | 根据针对项目进度保障措施是否完整、合理，有效推进项目建设进度，保障项目进度等进行评审： ①项目进度保障措施非常全面，合理有效推进项目进度，得10分； ②项目进度保障措施较为全面，较为合理推进项目进度，得7分； ③项目进度保障措施基本全面的，基本合理推进项目进度，得4分； ④项目进度保障措施不够全面的，不够合理推进项目进度，得1分； ⑤未提供对应方案的不得分。 |
| 4 | 安全、文明实施方案 | 8分 | 根据投标人针对本项目提供安全、文明施工方案进行评审： ①安全、文明实施方案非常具体、可行，得8分； ②安全、文明实施方案较为具体、可行，得5分； ③安全、文明实施方案基本具体、基本可行，得3分； ④安全、文明实施方案不够具体、可行性差，得1分； ⑤未提供对应方案的不得分。 |
| 5 | 应急方案 | 7分 | 针对本项目制定的应急方案，包括安全防护、应急设备、应急处理措施等进行评审： ①应急方案满足用户须求全面、具体、可行，得7分； ②应急方案满足用户须求比较全面、具体、可行，得4分； ③应急方案满足用户须求基本全面、具体、可行性较一般，得3分； ④应急方案满足用户须求不够全面、具体、可行性较一般，得1分； ⑤未提供对应方案的不得分。 |

| 投标评分 | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足采购文件件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。 |
| --- | --- | --- |

注：

（1）以上证明文件均提供复印件加盖投标人公章。

（2）若开标当日评标委员会需要查看以上证明文件原件，投标人请在接到通知后规定时间内携带原件到达评标会场，接受核查，如因迟到或是其他原因不能携原件到达现场接受检查，其造成的所有后果投标人自行承担。

（3）若中标将在发放中标通知书前逐一核对核查原件，请勿提供虚假、过期材料，否则将依据相关规定严肃处理。

（4）评标委员会评委按评标标准独立对技术标进行评审，得出技术标评分。当评标委员会为五人时，在所有评委对同一份投标文件技术标评审的总评分中，去掉一个最高分和一个最低分，计算剩余总评分的算术平均值即为该投标人技术标的最终综合得分；当评标委员会为七人及以上单数时，在各评委的打分中，同一评委的最高评分减去最低评分，去掉分差最大评委的所有打分（出现分差相同时，按最高评分减去次最低评分进行比较，如此类推），在所有剩余评委对同一份投标文件技术标评审的总评分中，去掉一个最高分和一个最低分，计算剩余总评分的算术平均值即为该投标人技术标的最终综合得分。

24.6推荐成交候选人

24.6.1磋商小组将出具评审报告，按综合得分高低次序排出名次，并向采购人推荐3名成交候选人。得分相同的，按投标（响应）报价由低到高顺序排列。得分且投标（响应）报价相同的并列排序。

24.6.2开标后通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，采购人将依法组织重新采购。

25、资格后审

25.1采购人将根据磋商文件中的要求，对评委会推荐的成交候选人进行资格后审。

25.2成交候选人须无条件配合资格后审，否则采购人有权取消成交资格，且响应保证金可不予退还。

25.3资格后审须提供包括但不限于营业执照、税务登记证和在响应文件中提供的资质证明文件、业绩等重要证明文件的原件进行核对，综合考察成交供应商的履约能力。如采购人要求还须提供业绩证明的其他材料,成交候选人须配合提供。如授权其分支机构进行项目实施或提供售后服务的，亦应提供其与分支机构关系的法律证明材料。

25.4如发现成交候选人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取成交的，采购人有权取消其成交资格，且响应保证金可不予退还；给采购人造成损失的，应依法承担赔偿责任。

25.5采购人有权审查成交候选人是否具备履行合同的能力，包括但不限于对其规模、人员、场地、生产能力、供货能力等方面的核实或现场考察。如果审查通过，采购人将把合同授予该成交人；如果审查没有通过，采购人有权取消其成交资格，且响应保证金可不予退还，并依次审查下一名成交候选人是否具备履行合同的能力或重新采购。

### 六、合同授予

26．合同授予标准

根据磋商小组的评审结果，采购人按照评审报告推荐的成交候选人中按顺序依法确定成交供应商。

27．采购人拒绝投标的权力

采购人不承诺将合同授予报价最低的供应商。采购人在确定成交供应商之前，有权依据磋商小组的评审报告拒绝不合格的投标（响应）。

28．发布成交结果

28.1采购代理机构自成交供应商确定之日起2个工作日内，发出成交通知书，并在东莞实业投资控股集团官网（http://www.dgsy.com.cn/www/index.jsp）公告成交结果。

28.2《成交通知书》是合同的一个组成部分，《成交通知书》对采购人和成交供应商均具有同等法律效力；《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

### 七、合同签订和履行

29.履约保证金

本项目无需提交履约保证金。

30.合同签订

30.1成交人在收到成交通知书后，30天内必须与采购人签订合同，否则采购人有权取消其成交资格。在合同签订时，应注意合同中约定的工期开始时间不得早于合同签订时间。

30.2除采购人同意分包的项目内容外，成交人不能把成交项目转包或分包给其他单位实施。

30.3“磋商文件”、成交人的“响应文件”及其澄清文件等，均为合同的组成部分。

30.4合同签订之日起3个工作日内，成交人须将所签订的合同副本交至采购代理机构归档。

30.5成交人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在成交人之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

31.弄虚作假

31.1使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标（响应）的，属于以他人名义投标（响应）。

31.2供应商有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

31.2.1使用伪造、变造的许可证件；

31.2.2提供虚假的财务状况或者业绩；

31.2.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

31.2.4提供虚假的信用状况；

31.2.5其他弄虚作假的行为。

### 八、询问、质疑、投诉

32. 询问

供应商对采购活动事项（磋商文件、采购过程和成交结果）有疑问的，可以向采购代理机构或采购人提出询问，采购代理机构或采购人在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

33. 质疑

供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，应以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。

33.1质疑书应当包括下列主要内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

33.2质疑书应当署名。质疑人为自然人的，应当由本人签名；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签名并加盖公章。

33.3供应商认为磋商文件的内容损害其权益的，应当以书面形式（加盖公章）在磋商文件公示期间或者自期满之日起7个工作日内向采购代理机构提交质疑书原件，逾期质疑无效。供应商以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

33.4供应商认为采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，应当以书面形式（加盖公章）在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内向采购代理机构提交质疑书原件，逾期质疑无效。供应商以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

33.5供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

33.6质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据谁主张谁举证的原则，质疑者提供的质疑书应当包括下列主要内容：具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料和注明事实的确切来源、供应商名称、联系人与联系电话、质疑时间，质疑书应当署名并由法定代表人或授权代表签名并加盖公章。采购代理机构受理书面质疑书原件之日起，在规定的期限内作出答复。供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加采购活动。

33.7采购代理机构在收到供应商的有效书面质疑后7个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密，质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向相关采购监督管理部门提出投诉。投诉事项应该是经过质疑的事项。

## 第三部分  合同书格式

合同登记编号：

东莞迎宾馆海鲜鱼池项目（重新采购）合同

项  目  名  称：

委托人（甲方） ：

受托人（乙方）：

签订日期：2023年   月  日

合同书样式

（仅供参考）

合同编号：

甲方：“          （采购人名称）            ”

乙方：“           （中标人名称）           ”

根据东莞迎宾馆海鲜鱼池项目（重新采购）的采购结果，按照《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

第一条 合同项目

1、项目名称：东莞迎宾馆海鲜鱼池项目（重新采购）；

2、采购编号：               。

第二条 合同组成

1、合同文件组成内容包括：本合同书、中标通知书（或成交通知书）、响应文件（含澄清内容）、招标文件（含招标文件澄清通知）等。

第三条 工作内容及要求

1、详见招文附件工程量清单

第四条 价格

1、投标报价应包含：工程施工费、运输费、人工费、保险费、各种税费、资料费、验收费、包括开挖及原状恢复费用、售后服务费及履行本项目所需的一切费用等,最终结算以实际施工工程量为准。

2、合同总价：（人民币）大写                  （¥               ）

3、本合同价为固定不变价。

第五条 完工期及地点

1、完工期：自合同签订之日起45天内完工。

2、服务地点：              或甲方指定地点。

第六条 质保期

本合同的质保期为：本工程质量保修期为2年。

- 付款方式

1、合同签订后15天内甲方向乙方支付合同金额30%的预付款。

2、项目竣工验收合格并结算审核完毕后30天内甲方向乙方支付至项目结算价的95%。

3、预留项目结算价的5%作为质量保证金，质量保证金在保修期满后一个月内甲方向乙方一次性无息付清。

注：付款前乙方应向甲方提供请款申请及所需的材料和合格发票。

第八条 验收方式

（1）本工程验收应达到国家或行业质量检验评定的合格标准。

（2）项目具备完工验收条件的，供应商按完工验收有关规定，向采购人提供完整完工资料和完工验收申请报告。采购人收到完工验收申请报告后组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。供应商按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

（3）供应商在执行现场生产、生活临时设施，应在完工后7天内全部撤离，做到工完场清。

第九条 税和关税

1、中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均应由甲方承担。

2、中国政府根据现行税法规定对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费应由乙方承担。

3、在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方承担。

第十条 其它约定

1、严禁转包，未经甲方书面同意不得分包。

2、乙方全部工作人员，须符合东莞市政府用工标准要求。

3、乙方服务人员进行服务期间的过失或故意行为，造成甲方经济损失的，由乙方负责赔偿。

4、服务人员的劳动关系隶属乙方，乙方负责服务人员的工资、节假日和超时加班补助费、社会保险、住宿、伙食等。

5、乙方负责本项目服务人员购买因意外身故或伤残和因意外事故住院治疗保险，并负责办理一切保险赔偿手续。

6、本合同项下所有服务成果（包括乙方在合同履行过程中形成的阶段性服务成果及最终交付的服务成果）的知识产权和所有权全部归属于甲方。未经甲方书面同意，乙方不得擅自将前述服务成果以及与之相关的任何资料用于本合同之外的任何场合或者向任何第三方转让、泄露；否则，由乙方承担全部的赔偿责任。

7、乙方保证对其在讨论、签订、履行本合同过程中所获悉的属于甲方的且无法从公开渠道获得的文件资料及信息，甲方在讨论、签订、履行本合同过程中向乙方提供的文件资料及信息，以及乙方向甲方提交的各项服务成果等，予以严格保密并应采取相应的保密措施，保证其自身及工作人员不私自使用或向任何第三方泄露；否则，乙方承担由此给甲方造成的一切损失。无论本合同是否被撤销、变更、解除或终止，无论本合同是否生效，本合同之保密条款不受其限制而继续有效。

8、有关安全生产和防火的约定

8.1.本工程施工图纸或做法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

8.2.乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

8.3.由于甲方确认的图纸或做法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。

8.4.由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失。

9、乙方需要配合甲方进行夜间施工，夜间施工期间甲方不再另外增加费用。

第十一条 违约责任

1、乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2、乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价1%的数额向甲方支付违约金；逾期5日以上的，乙方向甲方偿付本合同总的5%的违约金，且甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3、甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4、未经甲方书面许可，乙方将本合同项下工作整体及/或其任何部分转包及/或分包给第三方的，乙方应按本合同总价的5%向甲方支付违约金，且甲方有权单方解除本合同。

5、乙方违反本合同约定之保密义务、擅自向第三方泄露甲方商业秘密或者违反本合同约定之知识产权条款的，乙方应按本合同总价的5%向甲方支付违约金，且甲方有权单方解除本合同。

6、乙方在提供服务过程中导致甲方提供的资料文件丢失或者损坏的，乙方应按本合同总价的5%向甲方支付违约金，并负责恢复原状。

7、本合同履行完毕前，乙方未经甲方同意而擅自终止/解除本合同的，无论乙方是否发生相关工作量，本合同项下款项均不予支付且乙方应全额退还已收取款项；同时，乙方应按本合同总价的5%向甲方支付违约金。

8、甲方有权自应付而未付款项中直接抵扣供方应付之违约金、赔偿款等，并视为已足额付款。且，因乙方违约而导致甲方选择单方解除本合同的，本合同项下款项均不予支付且乙方应全额退还已收取款项。

9、如因乙方的违约行为导致甲方遭受损失（包括但不限于甲方为本合同履行而发生的支出、诉讼费/仲裁费、财产保全费、财产保全担保费、公证费、评估费、鉴定费、拍卖费、查询费、律师费、差旅费、调查取证费、财务费用、向第三人支付的赔偿款/违约金/费用、向政府部门支付的罚款等）的，除支付违约金外，乙方还应当予以赔偿。

10、其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

第十二条 争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向甲方住所地有管辖权的人民法院提出诉讼。

第十三条 合同生效

1、本合同由双方法定代表人或委托代理人签字盖章后立即生效，具有同等法律效力。

2、本合同一式    份，其中甲方   份、乙方    份，招标代理机构1份。

第十四条 其它

1、本合同未尽事宜，双方可签订补充合同，补充合同与所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函、合同附件等）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

3、本合同尾部列明之当事人联系方式和联系信息适用于双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院及/或仲裁机构的法律文书送达，人民法院及/或仲裁机构的诉讼文书（含裁判文书）向本合同任何一方的上述地址和/或工商登记公示地址送达的，视为有效送达。一方变更联系方式和联系信息的，应当在变更后  3  日内书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

4、本合同合计   页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

5、本合同所有附件、采购文件、响应文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                              乙方（盖章）：

法定代表(签字)：                           法定代表(签字)：

联系人：                                   联系人：

地址：                                     地址：

电话：                                     电话：

传真：					    		       传真：

开户银行：	                               开户银行：

账号：                                     账号：

签约时间：

签约地点：

备注： １．本合同所有附件均在签订合同时编制，其编制依据是招标文件“用户需求书”中的要求和成交人的响应文件中的相应内容；

２．合同附件的具体内容由双方在签订合同时确定。

（此仅为合同书样本，成交人需根据实际情况和甲方签订相应的合同。）

附件

阳光合作协议

甲方：

乙方：

甲乙双方于      年      月      日签署了《……合同》（以下简称原合同），为加强双方阳光合作，保证职员职业安全，甲乙双方经协商签订本协议并作为双方共同遵守的阳光合作行为准则。

一、甲方责任

1.甲方有责任向乙方介绍本单位有关采购管理通用原则和本协议的规定。

2.甲方有责任对本单位相关人员进行阳光合作教育。

3.甲方人员应严格遵守本单位有关阳光合作管理的规定，不得接受乙方任何形式的回扣、实物、现金、有价证券、礼券等有价物品，不得参加乙方提供的旅游或其他可能影响职务行为公正履行的活动。

4.甲方人员如违反阳光合作管理制度及本协议规定，甲方视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。

5．对于乙方举报甲方人员违反阳光合作规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理，并将调查结果向乙方反馈。

6.接受举报的一方应为举报方保密，不得对举报方进行报复，对举报属实和严格遵守《阳光合作协议》的合作方，在同等条件下给予后续合作的优先权。

二、乙方责任

1.乙方应保证乙方人员了解甲方有关采购管理通用原则和及本协议的规定，并遵照执行。

2.乙方不得以任何形式给予甲方人员回扣、赠送实物、现金、有价证券、礼券等有价物品或提供旅游等其他可能影响职务行为公正履行的活动（以下统称“财物”）。

3.乙方有责任接受甲方对乙方在合作期间阳光合作管理执行情况的监督，并对甲方相关调查工作主动配合。

4.乙方有义务就甲方人员任何形式的索取或收受财物行为及时向甲方（直接联系人为东莞实业投资控股集团有限公司法律合规部）举报。如乙方或其人员向甲方人员给予财物，或甲方人员向乙方索取财物，乙方满足其要求并且未向甲方举报的，一经查实（包括但不限于被甲方核实属实，或者被司法机关或第三方核实属实的），甲方将在内部通报；乙方除应向甲方赔偿由此给甲方造成的损失外，乙方还应向甲方支付相当于原合同总价的10%的违约金，并对乙方知情不报人员进行相应处罚；连续出现2次及以上类似情况或者如因乙方在合作期间贿赂甲方人员，被司法机关立案查处核实属实的，甲方有权解除原合同，如甲方解除原合同的，则乙方应退还甲方所支付的所有款项并按原合同与本合同约定承担违约责任，且五年之内不得作为东实集团（东莞实业投资控股集团有限公司及下属子公司）合格供应商。

5．甲方接受乙方实名或匿名举报，保证为举报者的信息保密，常设举报部门及电话：

举报受理部门：东莞实业投资控股集团有限公司法律合规部

东实集团举报邮箱：dgsyxf@163.com

东实集团举报电话：0769-28820703（周一至周五9:00-12:00和14:00-18:00）

邮寄地址：东莞市东城区八一路1号机关二号大院9号楼，东莞实业投资控股集团有限公司法律合规部收，邮编523000。

三、其他

1.本协议是原合同的补充协议，与原合同有同等法律效力。

2.本协议一式四份，甲方执贰份，乙方执贰份,具有同等法律效力。

3.本协议经双方签署后生效。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表人（授权代表）：		  	   法定代表人（授权代表）：

签约日期：   年   月   日	       签约日期：   年   月   日

## 第四部分  用户需求书

一、项目概况

- 1.名称与编号

项目名称：东莞迎宾馆海鲜鱼池项目（重新采购）

采购项目编号：GDZHCG23034

采购方式：竞争性磋商

预算金额：180124.00元

- 2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(东莞迎宾馆海鲜鱼池项目（重新采购）):

采购包预算金额：180124.00元

| 序号 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东莞迎宾馆海鲜鱼池项目（重新采购） | 1.00(项) | 详见第二章 | 否 |

本采购包不接受联合体响应

合同履行期限：自合同签订之日起45天内完工。

1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 自合同签订之日起45天内完工 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点 |
| 投标有效期 | 从提交投标（响应） 文件的截止之日起90日历天 |
| 现场踏勘 | 无 |
| 验收要求 | （1）本工程验收应达到国家或行业质量检验评定的合格标准。（2）项目具备完工验收条件的，供应商按完工验收有关规定，向采购人提供完整完工资料和完工验收申请报告。采购人收到完工验收申请报告后组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。供应商按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。（3）供应商在执行现场生产、生活临时设施，应在完工后7天内全部撤离，做到工完场清。 |
| 付款方式 | 1、合同签订后15天内甲方向乙方支付合同金额30%的预付款。 2、项目竣工验收合格并结算审核完毕后30天内甲方向乙方支付至项目结算价的95%。 3、预留项目结算价的5%作为质量保证金，质量保证金在保修期满后一个月内甲方向乙方一次性无息付清。 注：付款前乙方应向甲方提供请款申请及所需的材料和合格发票。 |
| 报价内容及要求 | 投标报价应包含工程施工费、运输费、人工费、保险费、各种税费、资料费、验收费、包括开挖及原状恢复费用、售后服务费及履行本项目所需的一切费用等,最终结算以实际施工工程量为准。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | 一、违约责任: （1）工程质量不合格、不符合设计标准、达不到设计要求的，或施工程序不按施工规范的，采购人有权要求成交供应商停工和返工，因停工和返工造成的一切损失由成交供应商自行承担，工期不予顺延。工程质量合格，但达不到磋商时承诺的质量等级，成交供应商必须向采购人赔偿损失并交纳合同金额 5%元违约金。（2）本工程要求成交供应商按项目工期完成。因成交供应商原因工期延误每推迟一天向采购人交合同价0.3%的违约金。因采购人原因及不可抗力的原因造成的工期延误，在得到双方认可的，工期相应顺延，双方办理同意顺延工期手续。 注：不可抗力的约定：经有关部门鉴定的六级以上地震，正面吹袭施工地的十级以上台风和龙卷风及本工程施工区域内出现降雨量大于 200mm/d 特大暴雨，雷击引起的火灾，并执行国家有关规定。 二、关于不平衡报价: 投标人最终报价只需报投标总价，投标人中标后根据最终报价的投标总价按合同的要求对分项报价进行调整，分项目报价不允许出现不平衡报价的现象（投标报价小于施工图预算综合单价×(1-中标下浮率)×（1-15%）或大于施工图预算综合单价×（1+15%）均视为严重不平衡报价）。 三、质量保修期: 本工程质量保修期为2年。 四、夜间施工： 本项目需要配合采购人进行夜间施工，夜间施工期间采购人不再另外增加费用。 五、材料进场、垃圾清运需提前跟甲方商定好指定路线和指定时间。 |

2.技术标准与要求

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、实施要求 1、中标服务单位须指定一名专人作为与采购人的联系人。 2、采购人将对中标服务单位实行动态管理，一旦发现中标服务单位违反招标文件要求及其承诺，要求其限期整改。 3、每天收工后，中标服务单位要清理现场工具及残留的材料，保证施工现场清洁干净。按质、按量完成工程。 4、需要切实做好安全防范工作，施工时不能影响其他设施，如有损坏，由中标单位负责赔偿修复。 5、中标服务单位在施工过程中必须严格采取相应的技术措施，尽量减少因施工对院方正常业务的负面影响（包括扬尘、噪音等）。 6、中标服务单位在施工过程中必须认真负责，不能危及原有设施，若有损坏，一切责任由中标服务单位承担并负责修复，院方保留对中标服务单位进一步追究法律责任的权利。 7、中标服务单位必须保证施工人员安全，施工中由于中标服务单位原因造成的任何安全责任由中标服务单位自负，院方不负任何责任。 8、中标服务单位须按国家和地方有关规范、规定做好现场施工的安全防范工作，严格遵守安全操作规程，施工期间发生的各类事故由中标服务单位自负，院方不负任何责任。 9、施工工程质量必须符合招标单位的质量要求。在保修期内如果发生一切因施工原因的质量问题，在接到院方通知后二天之内必须派施工人员进行维修，如果超过二天，中标服务单位未派人员维修，院方有权请其它施工人员进行维修，一切维修费用由中标服务公司支付。 10、中标方未在质量保修期内及时到场维修或维修质量不合格或维修后仍无法正常使用，招标单位有权自行或委托第三方进行维修。由此产生的费用以及给招标单位造成的经济损失，招标单位有权向中标方追偿。招标单位自行维修或第三方维修行为不能免除中标方的质量保修责任，中标方仍应继续对本工程承担保修责任。 11、本招标项目的材料、设备、施工、验收须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的相关标准、规范的要求。 12、施工组织方案需列明保证施工进度计划实施及保证质量、安全生产、文明施工、环境保护的措施；供应商应结合自身的实际情况制定合理的施工进度计划，中标后按施工合同的约定提交给监理单位和发包人确认。成交人必须按监理单位和发包人确认的施工进度计划组织施工，接受对进度的检查、监督。 13、承包人购买的材料、设备必须符合设计和规范要求，必须向发包人提供厂家批号、出厂合格证、质量检验书等资料证明；发包人可随时对承包人所购买的材料、设备进行监督、检查。 14、由承包人在负责办理本项目的施工报建、审批手续。 15、本工程建设期间，需由成交人协调处理项目与周边村民、城管、住建等相关部门之间关系维护，保证项目顺利进行。 二、夜间施工保证措施 （一）、管理措施 1、夜间施工时，做到晚交班早点名制度，应根据作业内容，制定周密的安全措施，进行针对性的安全技术交底，贯彻到人； 2、所有参与夜间施工的作业人员必须认真贯彻夜间作业安全措施，安检人员进行监督、检查贯彻；尽量避免同一作业范畴内安排交叉施工的工序同步在夜间进行，如确需交叉施工时，必须细化作业范畴，采用避免交叉施工安全问题的针对性措施。 3、施工前由专人负责检查确认照明设施配备齐全完好，作业车辆状态良好，运转正常； 4、当晚作业使用的工具、材料提前在白天进行全面认真的检查，发既有质量问题的及时更换； 5、夜间施工必须加强防护，必要时增长信号传递员，保证施工地点与防护人员联系畅通；施工用电设备必须有专人看护，保证用电设备及人身安全。 6、夜间施工作业必须由作业负责人统一指挥，分工明确，并随时与防护人员保持联系；各道工序夜间施工时除当班的安全员、质检员必须到位外，还要建立治安主管人员巡逻制度，发现问题必须立即解决。 7、严格隐蔽工程检查签证制度，夜间必须进行隐蔽工程施工时，应按规定提前告知监理工程师到现场检查，并办理签证手续，未经监理工程师检查签证，严禁进行下一道工序施工。 8、夜间施工作业结束后施工负责人必须对作业现场认真检查，保证线路畅通；作业前和收工时要清点人员，人不到齐不准离开原地，作业中也要随时保持联系； （二）、安全保证措施 1、夜间施工时，工器具、设备（梯车、发电机等）悬挂具有反光的黄色标志牌； 2、进入作业现场合有人员必须穿反光防护服装。 3、雷雨、大风天气严禁夜间作业，严禁夜间高处（陡坡、悬崖等）作业，严禁夜间涉水（过河、鱼塘、水库等）作业； 4、公路交叉口或转弯处必须按规定设立警示牌，人员穿信号服； 5、夜间作业人员必须配备有效的照明设备、通讯设备和应急药物（蛇药、雄黄等）；现场作业点集中固定期采用日光色镝灯作为重要照明灯具，必须在场地合适位置装足够的照明设备，保证整个施工场地均有较好的照明，保证夜间施工有良好的照明条件。采用碘钨灯作为临时可移动照明灯具，用于重要施工部位，作为对固定式照明的补充。大型设备作业时其照明部件必须启动运转。作业人员可随身携带锂电LED帽灯，监护、巡视等人员用手提式防爆探照灯或手电筒 6、夜间行动必须有2人或2人以上人员一起，严禁一人单独行动； 7、施工中的深基坑、开挖沟槽等临时工程，应设立围栏，行人、车辆等交通要道必须设立反光警示、悬挂红灯示警标志。 8、跨路夜间施工时，必须按公路施工安全标志及设立的规定，设立作业标志和防护人员，夜间设立的照明设施应满足铁路行车安全规定，避免干扰行车信号。 9、做好夜间施工防护，在危险地段（临近深坑、水塘、河边、大桥）作业地点附近设立警示标志，以提示行人和司机注意，必要时并安排专人值守。 三、包工形式 包工、包料、包工具、包税收。 四、文明施工与施工安全 1、施工现场应经常洒水，洒水可有效的控制扬尘。运输建筑材料的临时施工道路应尽可能避开大的居民区，临时施工道路应经常洒水。临时施工道路上运送砂石料的运输车辆，用帆布、盖套等遮盖， 以防物料飞扬，沿途撒漏。 2、合理安排施工时间，噪声大的土方工程的挖掘、填埋、平整等工程应安排在白天，在敏感居民区附近施工时要求施工单位严格执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）的要求。 3、选择低噪声设备，对强噪声机械必要时应建立简易的声屏障（如用塑料瓦楞板等）。闲置的设备应予以关闭或减速。一切动力机械设备都应适时维修。合理布局建筑施工，使高噪声的机械设备和施工环节远离敏感点。 4、运输车辆尽可能安排在白天工作，避免产生不必要的环境影响，若要求必须在夜间上路的，在行经居民区时应严格落实禁鸣喇叭的规定。 5、对于受施工噪声影响的各敏感点，在靠近敏感点一侧应设置临时围栏、隔声栏板，也可考虑修建 临时工房，减少施工噪声影响。 6、加强道路上运送的有毒有害化学品车辆的管理，危险品运输一般应在公安机关登记，有危险品标记，安排时间通过，避免泄漏事故的发生，一旦发生此类事故，应负责组织调动人员，车辆、设备、药物，对事故进行应急处理，使事故影响控制在最小范围内。 五、图纸、预算清单 图纸、预算清单另册随招标文件一并发出 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |

## 第五部分  响应文件格式

详细评审索引表

（此表放入商务技术文件目录前）

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务评审细则 |  |  |  |
| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 响应文件响应页码 |
| 技术评审细则 |  |  |  |
| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 响应文件响应页码 |

注明：需提供证明资料内容详见（磋商文件第二部分评标标准相对应条款）。

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

### 一、价格文件（独立成册）

正本/副本

东莞迎宾馆海鲜鱼池项目（重新采购）

（项目编号： GDZHCG23034 ）

价格文件

（封面格式仅供参考）

| 响应单位全称： |  |
| --- | --- |
| 响应单位地址： |  |
| 响应单位联系人： |  |
| 响应单位固话： |  |
| 响应单位传真： |  |

日期：二〇二三年   月   日

一、价格文件

（一）首次报价一览表

采购项目编号：

项目名称：

响应供应商名称：

| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 响应报价（元） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 小写： |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |

供应商签章：__________________

日期：年月日

### 二、商务文件

正本/副本

东莞迎宾馆海鲜鱼池项目（重新采购）

（项目编号： GDZHCG23034 ）

商务文件

（封面格式仅供参考）

| 响应单位全称： |  |
| --- | --- |
| 响应单位地址： |  |
| 响应单位联系人： |  |
| 响应单位固话： |  |
| 响应单位传真： |  |

日期：二〇二三年   月   日

二、商务文件

（一）响应承诺书函

致：广东志合项目管理有限公司

本公司确认收到贵方提供的　　     采购项目 （项目编号：　　） 采购的相关服务的磋商文件的全部内容。本公司：        （供应商名称）作为供应商正式委托　　　　（授权代表全名，职务）代表本公司进行有关本项目投标的一切事宜。

本公司在参与投标前已详细研究了磋商文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，本公司完全明白并认为此磋商文件没有倾向性，也不存在排斥潜在供应商的内容，本公司同意磋商文件的相关条款，放弃对磋商文件提出误解和质疑的一切权力。

在此提交的响应文件，正本  套、副本  套和唱标信封  份。

本公司已完全明白磋商文件的所有条款要求，并申明如下：

1、按磋商文件提供的全部相关服务的投标总报价详见《首次开标一览表》。

2、本响应文件的有效期为投标截止时间起90天。如成交，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，本公司承诺在成交后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

3、本公司同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

4、本公司理解贵方不一定接受最低投标价或贵方可能收到的投标。

5、本公司如果成交，将保证履行磋商文件及其澄清、修改文件（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

6、本公司作为   （制造商/代理商/供应商）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、贵方的供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

7、本公司投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用本公司提供的货物或服务时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由本公司承担。

8、本公司对在本函及响应文件中所作的所有承诺承担法律责任。

9、所有与本次采购有关的函件请发往下列地址：

地  　址：　　　　　　　　　　　邮政编码：

联系人：

联系电话：　　　　　　　　　　  传　　真：

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日期：

（二）资格证明文件

1.供应商资格声明函

致：广东志合项目管理有限公司

本公司参加                      （项目名称）(项目编号：         )的采购活动，并声明：

一、本公司为在中华人民共和国境内登记注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；

二、我方承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

三、本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日期：

2.供应商法人或其他组织的营业执照等证明文件

2.1提供《营业执照》或《事业单位法人证书》、《税务登记证》、《组织机构代码证》复印件，如“三证合一”的营业执照，则不需要提供税务登记证和组织机构代码证。

3.供应商资格条件的证明材料

1、供应商按磋商邀请函的要求提供。

4.法定代表人身份证明书

致：广东志合项目管理有限公司

本证明书声明：注册于         （国家名称）的　           　（供应商名称）在下面签字的　　　　　（法定代表人姓名、职务）为本公司的合法代表人（须提供法定代表人身份证复印件）。

特此证明。

法定代表人身份证复印件（正、反面）粘贴处

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（签名或盖私章）：

日期：

5.法定代表人授权委托书

致：广东志合项目管理有限公司

本委托书声明：在下面签字的           （法定代表人姓名、职务）代表             （供应商名称）委托在下面签字的          （授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就                     采购项目（项目编号：          ）采购的相关服务的投标和合同的执行，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜（须提供授权代表身份证复印件）。

本委托书于　  年　月　日签字生效。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（签名或盖私章）：

授权代表（签名或盖私章）：

日期： 授权代表人身份证复印件（正、反面）粘贴处

6.供应商基本情况说明

- 公司基本情况

| 公司名称： |  |  | 公司固话： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址： |  |  | 公司传真： |  |
| 注册资金： |  |  | 单位性质： |  |
| 公司开户银行名称： |  |  | 开户账号： |  |
| 营业注册执照号： |  |  |  |  |
| 公司财务状况：（如有） 【价格单位：（人民币）元】 |  |  |  |  |
| 年 度 | 总资产（元） | 资产负债率（%） | 年营业额（元） | 年净利润（元） |

备注：需提供证明资料内容。

- 供应商获得国家有关部门颁发的资质证明或荣誉：（如有）

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：需提供证明资料内容。

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我方同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

| 供应商名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 供应商法定代表人或受委托人（签名或盖私章）： |  |
| 日期： 年 月 日 |  |

（三）业绩表

项目名称：                                项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 合同总价 | 服务单位及联系人和有效联系方式 | 签约时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请按照要求提供相关业绩等证明材料。

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日期：

（四）商务差异表

项目名称：                                项目编号：

| 序号 | 磋商文件商务条款 | 响应文件商务条款 | 响应 情况 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、根据磋商文件商务条款、合同条款内容等要求作出全面响应。偏离情况项填写“正”、“负”或“无”，说明项中填写原因。

2、不论出于何种原因此表未填写，供应商都被认为已清楚了解磋商文件商务条款的内容并对商务要求作全面响应。

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日期：

（五）“★”号条款响应表

项目名称：                                项目编号：

| 序号 | “★”号条款要求 | 响应文件响应内容 | 响应情况 | 页码范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1.供应商必须按照磋商文件第四部分《用户需求书》成交记“★”的条款进行逐条响应。

2.“响应情况”栏内根据实际响应情况填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

3.“★”条款为不可负偏离(劣于)的重要项。

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

（六）供应商认为需要提供其他证明文件

1、供应商认为需要提供与本项目有关的其他证明材料。

### 三、技术文件

正本/副本

东莞迎宾馆海鲜鱼池项目（重新采购）

（项目编号： GDZHCG23034 ）

技术文件

（封面格式仅供参考）

| 投标单位全称： |  |
| --- | --- |
| 投标单位地址： |  |
| 投标单位联系人： |  |
| 投标单位固话： |  |
| 投标单位传真： |  |

日期：二〇二三年   月   日

（一）投标技术服务方案

供应商应按照用户需求书的要求提供详细的技术、服务方案（格式自定）。

（二）技术差异表

项目名称：                                项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 采购技术参数 | 投标技术参数 | 响应情况 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |

注：1、偏离情况项填写“正”、“负”或“无”，说明项中填写原因。

2、供应商应按照磋商文件要求，根据“用户需求书”内容作出全面响应。对响应有偏离的，则说明偏离的内容。

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

### 四、唱标信封

唱标信封内装：

- 响应承诺书函复印件加盖公章；

- 法定代表人证明书及法定代表人授权委托书复印件加盖公章（法人投标除外）；

- 首次开标一览表复印件加盖公章；

- 响应保证金汇入情况说明加盖公章；

- 银行汇款凭证复印件加盖公章；

- 电子文件（CD-R光盘或U盘）；

### 五、附件（以下参考格式文件由供应商根据需要选用）

1、响应保证金汇入情况说明（可选）

致：广东志合项目管理有限公司

本公司已按       采购项目（项目编号：     ）的磋商文件要求，于    年    月    日前以           （付款形式）方式汇入指定帐户（帐户名称：         ，帐号:           ,开户银行：                ）。

响应单位响应保证金的汇款情况：（详见附件－响应保证金进帐单）

汇出时间：    年    月    日；

汇款金额：（大写）人民币                元整

（小写：￥      元），

汇款帐户名称：  （必须是响应时使用的单位名称）

帐    号：  （必须是响应时使用的帐号）

开户银行：    银行   省    市          (分行/支行)

本公司谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本公司保证承担赔偿等一切法律责任。

响应保证金退回时，请按上述资料退回。

附件：响应保证金进帐单复印件（加盖公章）

（单位公章）

年   月   日

公司名称：

公司地址：

联系人：

公司电话：                 联系人手机：

注：1、本说明的所有内容（包括所填写内容）均需打印；

2、本说明及响应保证金进帐单复印件（A4纸规格，加盖公章）在响应时需单独提交。

2. 不可撤销履约保函（可选）

不可撤销履约保函

银行编号：

致：（发包人）

鉴于         （地址：          ，下称 “承包人” ）已保证按               承包合同书（合同编号：    ）中规定的义务履行合同。

根据上述合同约定，承包人应向发包人提供一份金额为合同总价的10%即人民币      （RMB    元）的不可撤销银行履约保函，作为承包人履行上述合同的担保。

我方            （银行名称），受承包人的委托，不仅作为连带责任保证人而且作为主要的责任人，无条件和不可撤销地同意在发包人提出因承包人没有履行上述合同规定，而要求扣划保证金的书面要求后，7个工作日内为发包人扣划金额不超过人民币          （RMB       元）的保证金。

我方还同意，任何发包人与承包人之间可能对合同条款的修改、规范或其他合同文件的变动补充，都不能免除我方按本保函所承担的责任。因此，有关上述变动、补充和修改无须通知我方。

本保函从上述合同签订之日起至项目服务完成及验收合格并结算完毕后，经双方签字7天内保持有效。

保证人：（盖章）

负责人：（签字）

联系人：

联系电话：

日期：

（本保函失效后，请将原件退回我行注销）

说明：供应商在响应时不需提交正式保函，在响应文件中盖供应商公章确认保函格式即可，成交人在签订合同时提交正式保函。

3. 询问函、质疑函参考格式（可选）

说明：（1）本部分格式为响应供应商提交询问函、质疑函时使用，不属于响应文件格式的组成部分。

（2）递交询问函、质疑函时须提供营业执照、授权委托书及其身份证复印件（法定代表人亲自办理的，只需提交身份证复印件，无需提交授权委托书）并盖公章等有关材料。联系电话：0769-22333556。

（1）询问函参考格式

询问函

采购人/广东志合项目管理有限公司：

我单位已报名并准备参与东莞迎宾馆海鲜鱼池项目（重新采购）项目（采购文件编号：GDZHCG23034）的响应（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年  月  日

（2）质疑函参考格式

质疑函

采购人/广东志合项目管理有限公司：

我公司依法参与了（采购人或采购机构）于 年 月 日组织的采购活动。根据相关法律等规定，我公司认为东莞迎宾馆海鲜鱼池项目（重新采购）（采购项目编号：GDZHCG23034）项目的采购活动中，（采购文件、采购过程、中标/成交结果）损害了我公司权益，特提出质疑。

一、我公司认为项目的（采购文件、采购过程、中标/成交结果）损害了我司权益，具体事项如下（每个质疑事项应有与之相对应的证据予以支持。质疑事项属于涉密的，应提供信息来源或有效证据）：

（  ）质疑采购文件

1．质疑内容采购文件    页，内容“                              ” 损害了我公司权益

事实依据：                           （证据见附件第页）

法律依据：

我方请求采购文件做如下修改：

我方对采购文件其他内容无质疑。

（  ）质疑采购过程

1．于 年 月 日，在                          进行的（收取采购文件（样品）、开标、谈判）过程，发生损害了我公司权益的事项，

事实依据：                           （证据见附件第页）

法律依据：

我方请求：

我方对其他采购过程无质疑。

（  ）质疑采购结果

1．于 年 月 日公布的中标（成交）结果，发生损害了我公司权益的事项，

事实依据：                           （证据见附件第页）

法律依据：

我方请求：

我方对中标（成交）结果公告其他内容无质疑。

二、为维护我公司的合法权益，现要求贵方就上述质疑事项依照有关规定在限期内作出回复。

质疑供应商： （签章）       法定代表人：        （签名）

主要负责人 ：        （签名），职位：

项目联系人：                电话（手机/座机）：

地址：                      邮编：

电子邮箱：                    传真：

年  月  日

备注：

1.每个质疑事项应有与之相对应的证据予以支持。质疑事项属于涉密的，应提供信息来源或有效证据。

2.供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

3.质疑函应当署名。质疑人为自然人的，应当有本人签名；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。